ANCORA METHOD GUIDE

Estruturando Requisitos para Eliminar Ambiguidade

Versão 1.0

Rafael Leonardo de Lima Brito

# 1. Por Que Requisitos Quebram Projetos

A maior parte dos projetos de software não falham por falta de talento técnico. Falham porque ninguém realmente entendeu o que deveria ser construído.

Requisitos mal documentados geram três problemas críticos que se multiplicam ao longo do ciclo de vida do projeto:

### 1.1 O Custo Invisível da Ambiguidade

Quando um requisito é ambíguo, cada pessoa envolvida constrói uma interpretação diferente:

- O analista de negócio imagina um PDF mensal com gráficos

- O desenvolvedor implementa uma exportação CSV sem formatação

- O usuário final esperava um dashboard interativo no navegador

Resultado: retrabalho, frustração, e atraso. O requisito foi documentado, mas não foi ancorado.

### 1.2 Deriva de Escopo e Perda de Rastreabilidade

À medida que o projeto avança, requisitos evoluem. Sem rastreabilidade estruturada:

- Mudanças em um requisito quebram outros sem que ninguém perceba

- Dependências circulares surgem

- Integrações críticas são descobertas na fase de testes

O projeto perde o controle. O que deveria ser entregue em 6 meses leva 18.

### 1.3 A Ilusão da Documentação Completa

Muitas organizações produzem especificações de 200 páginas. O resultado:

- Ninguém lê o documento completo

- Informações críticas se perdem no volume

- Atualizações se tornam impossíveis

O problema não é falta de documentação. É falta de estrutura.

# 2. Os 7 Pilares do Ancora Method

O Ancora Method estrutura cada requisito em 7 dimensões obrigatórias, adaptadas da metodologia 5W2H para o contexto de projetos de software.

## 2.1 WHAT — O Que é Este Requisito

Definição: Descrição clara e objetiva do requisito. O que precisa existir ou acontecer.

Regra: Use linguagem direta. Qualquer pessoa do projeto deve entender o WHAT sem precisar de contexto adicional.

## 2.2 WHY — Por Que Este Requisito Existe

Definição: Contexto e justificativa. Por que este requisito importa? Qual problema ele resolve?

Regra: O WHY conecta o requisito ao objetivo de negócio. Se você não consegue explicar o WHY, o requisito provavelmente não deveria existir.

## 2.3 WHO — Quem Executa a Ação

Definição: Identifica quem (pessoa, sistema, ou papel organizacional) executa a ação descrita no requisito.

Regra: WHO não é quem pediu o requisito — é quem EXECUTA a ação operacional.

## 2.4 WHEN — O Gatilho

Definição: Evento ou condição que dispara a necessidade deste requisito.

Regra: WHEN deve ser específico. Defina o gatilho exato: tempo, evento de sistema, ação de usuário.

## 2.5 WHERE — Onde Vive ou Será Implementado

Definição: Sistema, módulo, base de dados onde o requisito será implementado.

Regra: WHERE é técnico. Especifique o local exato para facilitar mapeamento de integrações.

## 2.6 HOW — Como Acontece (AS IS e TO BE)

Definição: Descreve como o processo funciona hoje (AS IS) e como deveria funcionar (TO BE).

Regra: Documente tanto o estado atual quanto o estado desejado.

## 2.7 HOW MUCH — Frequência, Volumetria e Criticidade

Definição: Quantifica o requisito. Frequência, volume, criticidade.

Regra: HOW MUCH ajuda na priorização e dimensionamento técnico. Inclua números reais.

# 3. Aplicação Prática — O Fluxo Ancora

O Ancora Method é um fluxo de trabalho que garante rastreabilidade e detecta conflitos automaticamente.

## 3.1 Ordem de Preenchimento dos 7 Pilares

Siga esta sequência ao documentar cada requisito:

- WHAT — O que precisa existir?

- WHY — Por que isso importa?

- WHO — Quem executa?

- WHEN — Qual é o gatilho?

- WHERE — Onde será implementado?

- HOW — Como funciona hoje e como deveria funcionar?

- HOW MUCH — Quantifique

Esta ordem minimiza retrabalho.

## 3.2 Dependências e Matriz de Integrações

Identifique dependências entre requisitos:

- Depends On: Requisito só pode ser implementado após outro estar pronto

- Provides For: Requisito alimenta/habilita outro requisito

O software Ancoro gera automaticamente a Matriz de Integrações a partir dessas dependências.

## 3.3 Detecção de Dependências Circulares

Uma dependência circular cria um ciclo impossível de implementar. O Ancoro detecta automaticamente via DFS.

- Sistema alerta visualmente mostrando o caminho do ciclo

- Reunir stakeholders para decidir: remover dependência, dividir requisito, ou sequenciar

# 4. Casos Reais

[ESPAÇO RESERVADO PARA CASOS REAIS]  Adicione aqui estudos de caso comparando projetos sem Ancora vs projetos com Ancora.

# 5. Troubleshooting

### 5.1 Requisito sem gatilho claro?

Solução: WHEN = Durante fase de implantação ou sob demanda.

### 5.2 HOW AS IS não existe?

Solução: AS IS = Não existe ou processo manual.

### 5.3 Múltiplos executores?

Solução: Liste todos separados por vírgula ou divida em múltiplos requisitos.

### 5.4 WHERE envolve múltiplos sistemas?

Solução: WHERE = Sistema A (origem) > Middleware B > Sistema C (destino).

# Conclusão

O Ancora Method elimina ambiguidade antes que ela vire retrabalho.

Quando cada requisito responde aos 7 pilares, você:

- Elimina ambiguidade

- Detecta dependências circulares automaticamente

- Gera matriz de integrações

- Mantém rastreabilidade completa

A simplicidade do método é seu maior valor. Use-o. Refine-o. Compartilhe os resultados.

—

Rafael Leonardo de Lima Brito