Do método de documentação ao ciclo de vida completo

Rafael Leonardo de Lima Brito

# 1. Por Que Requisitos Quebram Projetos

A maior parte dos projetos de software não falham por falta de talento técnico. Falham porque ninguém realmente entendeu o que deveria ser construído.

Requisitos mal documentados geram três problemas críticos que se multiplicam ao longo do ciclo de vida do projeto:

### 1.1 O Custo Invisível da Ambiguidade

Quando um requisito é ambíguo, cada pessoa envolvida constrói uma interpretação diferente:

- O analista de negócio imagina um PDF mensal com gráficos

- O desenvolvedor implementa uma exportação CSV sem formatação

- O usuário final esperava um dashboard interativo no navegador

Resultado: retrabalho, frustração e atraso. O requisito foi documentado, mas não foi ancorado.

### 1.2 Deriva de Escopo e Perda de Rastreabilidade

À medida que o projeto avança, requisitos evoluem. Sem rastreabilidade estruturada:

- Mudanças em um requisito quebram outros sem que ninguém perceba

- Dependências circulares surgem silenciosamente

- Integrações críticas são descobertas apenas na fase de testes

### 1.3 A Ilusão da Documentação Completa

Muitas organizações produzem especificações de 200 páginas. O resultado: ninguém lê, informações críticas se perdem no volume, e atualizações se tornam impossíveis.

# 2. Ancora – O método ReqOps

DevOps resolveu a entrega confiável de software. DataOps resolveu a entrega confiável de dados. MLOps resolveu a entrega confiável de modelos. Mas havia uma lacuna upstream que nenhum dos três endereçava:

O artefato que precede todos os outros, o requisito, continuava sendo gerenciado como documento Word, planilha ou e-mail. Sem pipeline de validação. Sem versionamento rigoroso. Sem observabilidade. ReqOps é a disciplina que aplica os princípios de DevOps ao ciclo de vida dos requisitos.

## 2.1 O Princípio Central

Um requisito ambíguo ou incompleto que passa para o DevOps gera software que funciona tecnicamente, mas entrega a coisa errada. O custo é máximo: todo o pipeline de entrega rodou corretamente para produzir o resultado incorreto.

Ancora Reqops busca eliminar esse risco na origem, antes de qualquer linha de código, pipeline de dados ou treinamento de modelo.

## 2.2 A Stack Completa com ReqOps

O ReqOps se posiciona como a camada mais upstream da stack de entrega:

| ReqOps | DevOps | DataOps | MLOps |
| --- | --- | --- | --- |
| O QUE construir Ancora + Ancoro | COMO entregar CI/CD, IaC, containers | DADOS confiáveis Ingestão, qualidade, features | MODELOS precisos Treino, serving, drift |

Cada camada valida como entregar. Somente o ReqOps valida o que deve ser entregue.

# 3. Os 7 Pilares do Ancora Method

Cada pilar é obrigatório. Um requisito com qualquer pilar incompleto não passa pelo pipeline de validação do Ancoro e não pode ser promovido para implementação.

| WHAT — O Que é Este Requisito |  |
| --- | --- |
| Definição | Descrição clara e objetiva do requisito. O que precisa existir ou acontecer. |
| Regra | Use linguagem direta. Qualquer pessoa do projeto deve entender o WHAT sem precisar de contexto adicional. Qualquer mudança no WHAT gera nova versão do requisito com histórico preservado. |

| WHY — Por Que Este Requisito Existe |  |
| --- | --- |
| Definição | Contexto e justificativa. Por que este requisito importa? Qual problema ele resolve? |
| Regra | O WHY conecta o requisito ao objetivo de negócio. Se você não consegue explicar o WHY, o requisito provavelmente não deveria existir. |

| WHO — Quem Executa a Ação |  |
| --- | --- |
| Definição | Identifica quem — pessoa, sistema ou papel organizacional — executa a ação descrita no requisito. |
| Regra | WHO não é quem pediu o requisito — é quem EXECUTA a ação operacional. Detectar sobreposição de responsabilidade — dois requisitos com o mesmo WHO e processos conflitantes são sinalizados para resolução |

| WHEN — O Gatilho |  |
| --- | --- |
| Definição | Evento ou condição que dispara a necessidade deste requisito. |
| Regra | WHEN deve ser específico. Defina o gatilho exato: tempo, evento de sistema, ação de usuário. |

| WHERE — Onde Será Implementado |  |
| --- | --- |
| Definição | Sistema, módulo, base de dados onde o requisito será implementado. |
| Regra | WHERE é técnico. Especifique o local exato para facilitar mapeamento de integrações. WHERE com múltiplos sistemas gera automaticamente entradas na Matriz de Integrações. Detectar WHEREs conflitantes entre requisitos; dois requisitos apontando para o mesmo destino com lógicas incompatíveis. |

| HOW — Como Acontece — AS IS e TO BE |  |
| --- | --- |
| Definição | Descreve como o processo funciona hoje (AS IS) e como deveria funcionar (TO BE). |
| Regra | Documente tanto o estado atual quanto o estado desejado. AS IS ausente = processo novo, não campo ignorável. O TO BE é versionado com histórico completo de alterações. Cada delta entre versões é registrado com autor, data e justificativa |

| HOW MUCH — Frequência, Volumetria e Critério de Aceitação |  |
| --- | --- |
| Definição | Quantifica o requisito: frequência, volume, criticidade. |
| Regra | HOW MUCH ajuda na priorização e dimensionamento técnico. Inclua números reais. |
| Novo em 2.0 | HOW MUCH agora é o critério de aceitação formal. Se o requisito diz 'processar 10.000 registros por hora', esse número é o gate de aprovação da entrega; não apenas contexto informativo. Registrar o HOW MUCH prometido e o realizado. |

# 4. O Ciclo ReqOps — Fluxo Ancora

O Ancora Method 2.0 é um sistema de quatro fases. O requisito não é apenas documentado — ele percorre um ciclo de vida com status, validações automáticas e fechamento por evidência.

## Fase 1 — Captura

O requisito entra no Ancoro a partir de workshops, entrevistas ou levantamentos. O analista preenche os 7 pilares seguindo a ordem otimizada que minimiza retrabalho:

| Sequência | Motivo |
| --- | --- |
| 1. WHAT | Define o escopo antes de qualquer outro campo |
| 2. WHY | Confirma que o requisito tem razão de existir |
| 3. WHO | Determina o executor — essencial para detectar conflitos cedo |
| 4. WHEN | Define o gatilho — sem ele o processo não tem início |
| 5. WHERE | Localiza a implementação — alimenta a Matriz de Integrações |
| 6. HOW | Descreve AS IS e TO BE — o mais trabalhoso, feito com contexto completo |
| 7. HOW MUCH | Quantifica e define o critério de aceitação — só possível com todos os anteriores preenchidos |

## Fase 2 — Pipeline de Validação (Ancoro)

Antes de ser promovido, o requisito passa pelo pipeline automático do Ancoro. É o equivalente ao CI/CD: o requisito só avança se passar em todas as checagens.

- Completude dos 7 pilares: todos os campos preenchidos?

- Dependências circulares: DFS automático detecta ciclos impossíveis de implementar

- Conflitos semânticos: WHOs sobrepostos, WHEREs incompatíveis, HOW MUCHs contraditórios na Matriz de Integrações

- Requisitos orfãos: WHY sem correspondência a nenhum objetivo de projeto cadastrado

- BPD gerado: processo documentado automaticamente a partir do WHEN, WHO e HOW

Requisito reprovado no pipeline retorna para refinamento com indicação precisa do que falhou. O Ancoro registra quantas iterações foram necessárias; essa métrica indica a qualidade do processo de captura.

## Fase 3 — Rastreabilidade e Entrega

Requisito aprovado recebe status 'Aprovado' no Ancoro e alimenta as camadas de entrega com três artefatos:

- Backlog técnico: user stories, WRICEF, tarefas de desenvolvimento derivadas diretamente dos pilares

- Matriz de Integrações: mapa completo de dependências entre requisitos e sistemas — gerado automaticamente

- BPD: documentação de processo pronta para uso em workshops

Cada entrega é registrada no Ancoro com evidência: link para commit, resultado de teste, screenshot de tela, ata de homologação. O requisito só fecha quando a evidência é anexada.

## Fase 4 — Observabilidade do Backlog

O Ancoro mantém métricas de saúde do backlog em tempo real. O gestor enxerga o estado real do projeto — não a percepção subjetiva de quem atualizou a planilha por último.

| % completos Pilares preenchidos | Lead time Captura até aprovação | Taxa rejeição Falhas no pipeline | Cobertura impl. Requisitos com evidência |
| --- | --- | --- | --- |

# 5. Integração com SAP Activate

O Ancora Method 2.0 tem encaixe natural com as fases do SAP Activate. O posicionamento preciso do ciclo ReqOps dentro da metodologia elimina o principal ponto de retrabalho: requisitos que chegam ao Explore ainda ambíguos.

| Fase SAP Activate | Papel do ReqOps / Ancoro |
| --- | --- |
| Discover — DDA | Captura inicial dos requisitos de negócio. Os 7 pilares são preenchidos durante as sessões de descoberta. O Ancoro registra o estado AS IS de cada processo. |
| Discover — pós-DDA | Pipeline de validação roda automaticamente. Requisitos incompletos ou com conflitos são resolvidos ANTES dos workshops — não durante. |
| Explore — Fit-to-Standard | Requisitos chegam aprovados com BPD gerado e Matriz de Integrações populada. Os workshops focam em decisões de gap, não em redescoberta de requisitos já levantados. |
| Explore — WRICEF | HOW MUCH aprovado vira critério de aceitação formal dos desenvolvimentos. Cada WRICEF é rastreado de volta ao requisito de origem no Ancoro. |
| Realize | TO BE versionado no Ancoro serve de referência para configuração e testes. Desvios entre o realizado e o especificado são registrados como delta. |
| Deploy / Run | Evidências de homologação fecham o ciclo no Ancoro. Métricas de lead time e cobertura de implementação ficam disponíveis para o relatório de go-live. |

Impacto estimado no Explore: redução de ~12 para ~8 semanas quando os requisitos chegam pré-validados pelo pipeline do Ancoro. O tempo economizado vem da eliminação de sessões de clarificação que repetem perguntas já respondidas no Discover.

# 6. Troubleshooting 2.0

Situações comuns e como o Ancora Method 2.0 as trata — incluindo os cenários novos trazidos pelo pipeline de validação ReqOps.

### 6.1 Requisito sem gatilho claro (WHEN vazio)

Solução: WHEN = Durante fase de implantação ou Sob demanda. O Ancoro aceita esses valores reservados mas sinaliza o requisito para revisão posterior — eles não podem ser a maioria do backlog.

### 6.2 HOW AS IS não existe

Solução: AS IS = Processo novo / não existe processo atual. O campo não pode ficar vazio — a ausência explícita é informação, o campo vazio é ambiguidade.

### 6.3 Múltiplos executores (WHO)

Solução: Liste todos separados por ponto-e-vírgula OU divida em múltiplos requisitos. Se o processo tem mais de três WHOs, ele quase certamente deve ser decomposto.

### 6.4 WHERE envolve múltiplos sistemas

Solução: WHERE = Sistema A (origem) > Middleware B > Sistema C (destino). Essa notação alimenta automaticamente a Matriz de Integrações com as dependências corretas.

### 6.5 Dependência circular detectada pelo Ancoro

O Ancoro mostra o caminho completo do ciclo. Ação: reunir os stakeholders para uma das três resoluções possíveis: remover uma dependência, dividir um dos requisitos em dois, ou definir uma sequência explícita com fase de transição.

### 6.6 HOW MUCH sem número real

Solução: estime com o stakeholder na hora. HOW MUCH = 'Desconhecido — a definir' é melhor do que deixar o campo em branco, mas o Ancoro sinaliza esses requisitos para revisão prioritária antes do WRICEF.

### 6.7 Conflito semântico detectado entre dois requisitos

O Ancoro indica quais pilares conflitam (ex.: WHERE incompatível entre REQ-042 e REQ-078). Ação: revisar qual dos dois está correto com o stakeholder dono do processo — nunca resolver silenciosamente sem validação.

# 7. Casos de Uso — Setor de Utilities

O Ancora Method 2.0 é especialmente eficaz em projetos de utilities (energia elétrica, saneamento, gás) por três características do setor: alta regulação, processos longos com múltiplos sistemas legados, e stakeholders distribuídos entre área técnica e área de negócio.

## 7.1 Exemplo: Processo de Leitura de Medidor

Um processo de leitura de medidor no SAP IS-U envolve pelo menos seis subprocessos com requisitos interdependentes. Sem o Ancora Method, é comum chegar ao Explore com requisitos de faturamento dependendo de requisitos de medição que ainda não foram aprovados.

Com o Ancoro:

- A Matriz de Integrações mapeia a cadeia: Medição > Estimativa > Leitura > Faturamento > Arrecadação

- Qualquer requisito de faturamento que dependa de um requisito de medição ainda em rascunho é automaticamente bloqueado para promoção

- O time sabe exatamente qual requisito upstream está atrasando quais downstream

## 7.2 Exemplo: Migração de Dados Históricos

Requisitos de migração de dados são os que mais frequentemente chegam ao Realize sem HOW MUCH definido — o volume de registros históricos nunca foi levantado formalmente.

Com o Ancora Method 2.0, o HOW MUCH de um requisito de migração inclui obrigatoriamente: volume total de registros, data mais antiga, percentual estimado de inconsistências esperadas, e janela de tempo disponível para carga. Esses números se tornam os critérios de aceitação do objeto de migração no WRICEF — eliminando o cenário onde a migração é aprovada em teste mas falha em performance na carga de produção.

# Conclusão

O Ancora ReqOps Method traz ciclo de vida onde havia apenas documentação.

A diferença é fundamental: um método de documentação produz artefatos. Um sistema operacional de requisitos produz certeza — a certeza de que o que vai ser construído é o que deveria ser construído, e que existe evidência disso quando a entrega acontece.

Com o Ancora ReqOps Method, você: - Elimina ambiguidade antes que ela vire retrabalho - Detecta dependências circulares e conflitos semânticos automaticamente - Gera Matriz de Integrações e BPDs sem esforço manual - Mantém rastreabilidade completa da captura à evidência de implementação - Entrega requisitos pré-validados para os workshops - Mede a saúde do backlog em tempo real com métricas objetivas A simplicidade do método é seu maior valor. O pipeline é seu maior diferencial.

Rafael Leonardo de Lima Brito

Ancora ReqOps Method Guide